景德镇高端装备制造厂屋顶分布式光伏发电项目

邀

标

文

件

邀标单位：江西国信新能源有限公司

投标截止时间：2025年1月15日9点

第一章：投标须知

一、邀标单位：

单位名称：江西国信新能源有限公司

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对景德镇高端装备制造厂屋顶分布式光伏发电项目进行邀标投标，本项目最高投标额为2788820.98元。现邀请合格的投标单位前来投标，排序第一名成为景德镇高端装备制造厂屋顶分布式光伏发电项目中标单位。

三、邀标结果运用：

邀标单位评分排序，排序第一名为中标单位，本次邀标为总包邀标，不得高于此次入围中标价。

- 最高投标限价：2788820.98元。

五、施工清单：详见附件一

六、工程工期及保修期：

工期：30日历天内完成施工。

保修期：自项目整体验收合格之日起18个月。

七、工程质量：

本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。

1、本工程采用的技术规范：国家现行有关技术，施工及验收规范和质量检验标准及省市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范。

2、对材料的质量和试验要求：材料（电缆、低压开关柜）应提供三证（出厂证、合格证、材料检验报告、材料试验应按国家有关规定进行见证取样及送检）。

3、对施工工艺的特殊要求：按国家有关现行规范标准。

八、付款方式：

中标人在与招标人签订合同后支付合同总金额的30%作为预付款，项目完工并经招标人验收合格后支付至合同总价的80%，并网送电后支付至合同总价的90%，工程竣工结算审计后，招标人支付至审定金额的100%。

九、承包方式：施工分包、包工包料

十、评分标准

1、资质符合为原则（资质不符合的投标单位直接按废标处理）：

- a.投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，企业需取得资质为机电工程施工总承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上。

- b.投标人具有有效的安全生产许可证；

c.本项目的项目负责人须具有B类安全生产考核合格证书

d.项目的项目负责人须具有二级及以上注册建造师证书（不含临时）

e.关键岗位人员要求：八大员（施工员、专职安全管理人员、材料员、质量（检）员、资料员、机械员、劳务员（劳动力管理员）、标准员）具有有效的岗位证书（或者培训证书），专职安全管理人员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。

2、所供产品方案合理可行，以综合评标结果为原则。

十一、投标文件的交递及注意事项

投标文件请在2025年1月15日9点前提交到采购成本部。

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

地址：瓷都大道1268号国信御城15栋3楼

注意事项：

1、投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。

2、无论报价结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

十二、开标、评定定标

1、开标评标过程，相关部门监督下进行。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

（1）投标文件未封标的（需胶装）；

（2）投标文件少于邀标文件要求份数（二份、一正一副）；

（3）投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

（4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

3、邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十三、中标入围及合同签订

1、邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标入围单位，以书面形式发出中标入围通知书。

十四、其它要求及注意事项

1、中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其中标入围资格,并追究由此带来的损失。

2、招标人不组织现场踏勘，投标人自行前往项目现场踏勘，现场踏勘的费用由投标人自理。

第二章：投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点：

1、目录

2、投标响应书

3、响应/偏离表

4、法定代表人授权书和投标人的资格声明

5、投标报价

6、企业资质：为机电工程施工总承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上。（资质不符合的投标单位直接按废标处理）。

7、投标人具有有效的安全生产许可证（资质不符合的投标单位直接按废标处理）。

8、本项目的项目负责人须具有B类安全生产考核合格证书（资质不符合的投标单位直接按废标处理）

9、项目的项目负责人须具有二级及以上注册建造师证书（不含临时、资质不符合的投标单位直接按废标处理）。

10、关键岗位人员要求：八大员（施工员、专职安全管理人员、材料员、质量（检）员、资料员、机械员、劳务员（劳动力管理员）、标准员）具有有效的岗位证书（或者培训证书），专职安全管理人员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。（资质不符合的投标单位直接按废标处理）

11、相关业绩

12、无重大违法记录声明函

13、承诺书

质量承诺

售后服务承诺

- 14、工期承诺

投标方承诺：满足邀标方各期工程工期要求（不高于30天）。

- 15、施工方案

- 16、农民工工资付款承诺书

- 17、营业执照

- 18、付款方式承诺函

- 19、公平竞争承诺书

其他相关文件

二、投标文件的签署及规定

1、投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章

2、投标文件不得涂改、增删。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章：投标报价

1、总包投标报价应是邀标文件所约定的邀标范围内全部工作内容的以报价合理、工期、质量、施工方案或施工组织设计的价格体现（工程量详见图纸及工程量清单）。

2、费用组成

（1）投标报价包括但不限于设计、施工机械、劳务、材料(包括招标人选定的材料投标人所供材料的运输、到现场的卸力及招标保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。投标人报价中投标报价超过招标项目预算或超过最高限价的，其投标文件被视为无效响应。

（2）投标人应认真考虑自身投标报价风险以及中标后自身经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

第四章：合同基本条款

一、说明：

1、合同基本条款业主方为（甲方）、施工方为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《民法典》。

3、合同工期、质量、技术标准，按邀标文件和投标文件执行。

第五章： 邀标评标办法

为保证邀标评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

邀标采用综合评估法评标，设定分值为100分。其中技术标30分，商务标70分，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。

评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。详细评审时某项评分内容计为零分，评标专家应说明计零分的依据及理由，未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

一、初步评审（指对投标人进行资格审查并审查投标文件是否存在偏差，投标人初步评审通过方可进入详细评审阶段）

评标委员会按邀标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

对重大偏差的认定：重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正的进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

对细微偏差的认定：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了邀标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

在评标结束前，评标委员会可以要求投标人对细微偏差进行书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理或者否决其投标。

- 资格审查具体内容：

- 1、投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，企业需取得资质为机电工程施工总承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上。

- 2、投标人具有有效的安全生产许可证；

3、本项目的项目负责人须具有B类安全生产考核合格证书

4、项目的项目负责人须具有二级及以上注册建造师证书（不含临时）

5、关键岗位人员要求：八大员（施工员、专职安全管理人员、材料员、质量（检）员、资料员、机械员、劳务员（劳动力管理员）、标准员）具有有效的岗位证书（或者培训证书），专职安全管理人员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。

二.详细评审（百分制评分）

评标委员会对各项集体评标计分，即为该投标人分项得分。具体评分细则如下：

（一）技术标评分（30分）

1、相关业绩（5分）

投标人近3年完成过三份合同300万元及以上类似业绩的得5分。

- 2、无重大违法记录（2分）

- 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录计2分，不提供计0分。（提供书面声明函原件）

3、承诺书（2分）

质量承诺    （1分）

售后服务承诺  （1分）

- 4、工期承诺（10分）

投标方承诺：满足邀标方各期工程工期要求（不高于30天），满足工期要求计10分，不满足或不提供计0分。

- 5、施工方案（10分，本项为主观分，最低0分，最高可得10分）

- 投标文件中提供本项目的施工方案

- 6、农民工工资付款承诺书（1分）

- 承诺按时足额支付农民工工资，不拖欠农民工工资，提供承诺书计1分.

投标文件响应承诺不满足邀标文件的合理性响应要求的属重大偏差。

（二）商务标内容评分（70分）

1、营业执照（5分）

投标人的注册资金不少于人民币500万元计5分。

2、付款方式（10分）

- 中标人在与招标人签订合同后支付合同总金额的30%作为预付款，项目完工并经招标人验收合格后支付至合同总价的80%，并网送电后支付至合同总价的90%，工程竣工结算审计后，招标人支付至审定金额的100%。

付款方式符合计10分，不符合计0分。

3、投标报价  需按投标预算书形式报价（50分）

价格从低到高排序，排序第一者计50分，排序第二者计40分，以此类推，排序每后一位减10分最低0分。

4、公平竞争承诺书（5分）

投标人公平竞争承诺（书）计5分，否则计0分。

材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

三.评标委员会向邀标人推荐中标排序人。

（一）评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

（二）向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。

注：以下为资质要求，不参与评分，不提供或不满足按废标处理。

1、投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，企业需取得资质为机电工程施工总承包资质三级及以上或电力工程施工总承包资质三级及以上。资质不符合的投标单位直接按废标处理。

2、投标人具有有效的安全生产许可证；

3、本项目的项目负责人须具有B类安全生产考核合格证书

4、项目的项目负责人须具有二级及以上注册建造师证书（不含临时）

5、关键岗位人员要求：八大员（施工员、专职安全管理人员、材料员、质量（检）员、资料员、机械员、劳务员（劳动力管理员）、标准员）具有有效的岗位证书（或者培训证书），专职安全管理人员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。

第六章：投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

单位（签章）

年   月   日

## 格式1.投标响应书

致：江西国信新能源有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标工程及有关服务的邀请函(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本1份及副本1份:

1. 报价表

2. 分项报价表（工程量清单）

3. 技术规格（工程需求）响应/偏离表

4. 商务条款响应/偏离表

5. 按招标文件投标人须知和招标文件要求提供的有关文件

6. 资格证明文件

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付项目及相关服务的总价为    （用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自提交投标文件之日起   90  天。

5. 如果在提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址    传真

电话    电子邮件

投标人代表签字或签章

投标人签章

日期

## 格式2．报价表

投标人名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标人名称 | 总报价 | 报价 声明 | 投标保证金 | 工期 | 施工地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：（大写） ￥：（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

投标人代表签字或签章：

- 格式3．分项报价表（工程量清单）

注：

1、提供工程量清单。

2、需按照工程预算软件的格式填写，投标人不按要求填写，所产生的一切后果由投标人承担。

## 格式4.技术规格（工程需求）响应/偏离表

投标人签章：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据；

- 投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

- 3、如果上述表格为空，则表示投标人默认本招标文件中规定的全部服务需求。

投标人代表签字或签章：

- 格式5.商务条款响应/偏离表

投标人签章：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据；

2、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

3、如果上述表格为空，则表示投标人默认本招标文件中规定的全部商务条款。

投标人代表签字或签章：

- 格式6.法定代表人授权书投标人的资格声明

致：江西国信新能源有限公司

（投标人全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人签章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证和法人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加招标，不用提供委托（授权）书

格式7.法定代表人授权书投标人的资格声明

致：江西国信新能源有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）邀请函，下述签字人愿参与投标，提供招标需求一览表和技术要求规定的工程和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

- 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 我方在参加招标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

- 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

- 不是为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人代表签字或签章

投标人签章

日期

格式8.投标人情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字或签章

投标人签章

日期